PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

FPC Mobile

Acta de Sprint Planning

Fase 2 — Desarrollo · Sprint 2 (Diseño)

Equipo: Bastián Núñez · Nicolás Castillo · Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática — Duoc UC, sede San Joaquín

15 de septiembre de 2026

# Datos generales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FPC Mobile — Proyecto APT, Capstone PTY4614 |
| Sprint | Sprint 2 — Diseño |
| Fecha de la reunión | 15 de septiembre de 2026 |
| Duración del sprint | 15 al 28 de septiembre de 2026 (2 semanas) |
| Modalidad | Reunión remota del equipo (registro de acuerdos en este documento) |
| Participantes | Bastián Núñez, Nicolás Castillo, Nicolás Cifuentes |

# Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Contar con los wireframes, los mockups de media fidelidad en Figma y un tema visual (design system) compartido en Tailwind para las pantallas principales de la aplicación móvil y la plataforma web —incluyendo las pantallas nuevas derivadas de la actualización de arquitectura—, validados internamente por el equipo como base para iniciar el desarrollo en los sprints siguientes.

# Roles Scrum del equipo

| Rol | Quién lo ejerce | Notas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Jefe de FPC Servicios (representado ante el equipo por Nicolás Cifuentes, encargado de análisis y validación) | El cliente prioriza el valor de negocio; el equipo traduce sus respuestas en criterios de aceptación. |
| Scrum Master | Nicolás Cifuentes | Facilita las ceremonias y da seguimiento a los impedimentos del equipo. |
| Equipo de Desarrollo | Bastián Núñez (app móvil y UI) · Nicolás Castillo (base de datos y backend) | Ejecutan las tareas del Sprint Backlog. |

# Resumen del sprint anterior (Sprint 1 — Requerimientos)

- Cerrado. El jefe de FPC Servicios respondió por escrito las seis preguntas pendientes de la Fase 1 (dimensionamiento, flota, tipos de envase, arriendo, usuarios) el 11 de septiembre de 2026.

- Se recibió el export del maestro de fichas de KAME ONE (798 registros), que se usará como insumo del sprint de base de datos.

- Pendiente: enviar los documentos de definición al jefe de FPC Servicios para su validación formal (canal ya ofrecido por él mismo).

# Capacidad del equipo para este sprint

| Integrante | Horas disponibles (2 semanas) | Carga asignada en este sprint |
| --- | --- | --- |
| Bastián Núñez | 40 h | 45 h (wireframes, mockups y tema visual — carga principal del sprint de diseño) |
| Nicolás Castillo | 40 h | 3 h (revisión de consistencia con el modelo de datos) + avance propio de preparación del Sprint 3 |
| Nicolás Cifuentes | 40 h | 3 h (checklist de usabilidad y coordinación de validación) + cierre de validación del Sprint 1 |

La carga de Bastián Núñez (45 h) supera ligeramente su disponibilidad teórica (40 h); se acuerda como riesgo del sprint y se revisa en el Daily Scrum de mitad de sprint.

# Ítems seleccionados del Product Backlog

El detalle completo de tareas está en el Sprint Backlog. Los ítems del Product Backlog que se abordan en este sprint son:

- HU-01 a HU-05 (flujo del técnico en la app móvil) — en su versión de wireframe/mockup.

- HU-08 (indicador de sincronización pendiente) — en su versión de mockup.

- HU-11 a HU-19 (plataforma web: login, mantenedores, tablero, fichas) — en su versión de wireframe/mockup.

- Nueva HU-23 (informe de arriendo del mes) y nueva HU-24 (ingresos manuales), a incorporar formalmente al Product Backlog.

# Riesgos identificados

- Sobrecarga de Bastián Núñez (único responsable de diseño visual): si se atrasa, todo el sprint se atrasa. Mitigación: revisar avance en el Daily Scrum del día 5 y redistribuir tareas de revisión si es necesario.

- El alcance de diseño creció respecto de lo planificado en la Guía 1.5 (informe de arriendo, ingresos manuales, ingreso manual de código). Mitigación: estas tres pantallas se dejaron como tareas independientes para poder priorizarlas o moverlas a un sprint posterior si el tiempo no alcanza.

- La tecnología definitiva del frontend móvil (Flutter versus Astro + Capacitor) sigue pendiente. Mitigación: los wireframes y mockups se diseñan a nivel de pantalla y flujo, sin depender de un framework específico, por lo que no bloquean esta decisión.

- Validación del cliente puede demorar y dejar el sprint sin cierre formal. Mitigación: se envía a validación apenas los mockups estén listos, sin esperar al último día del sprint.

# Acuerdos del equipo

- Se aplicará la Definition of Ready y la Definition of Done del proyecto a todos los ítems del sprint.

- El Daily Scrum se realizará de forma breve (asincrónico o por mensajería) cada vez que el equipo avance en tareas del sprint, dejando registro de bloqueos.

- Al cierre del sprint se realizará una Sprint Review (demo de wireframes y mockups) y una Sprint Retrospective, cuyos registros se documentarán por separado.

- El Product Backlog Inicial de la Fase 1 se actualizará con las historias HU-23 e HU-24 antes del cierre del Sprint 2.