PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

FPC Mobile

Definition of Ready (DoR)

Fase 2 — Desarrollo

Equipo: Bastián Núñez · Nicolás Castillo · Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática — Duoc UC, sede San Joaquín

15 de septiembre de 2026

# Definition of Ready

Un ítem del Product Backlog se considera "listo" para entrar a un Sprint Planning cuando cumple todos los siguientes criterios:

- Tiene una descripción clara y su objetivo es comprendido por todo el equipo.

- Cuenta con criterios de aceptación definidos (para historias de usuario) o con un resultado esperado explícito (para tareas técnicas o de diseño).

- Está priorizado dentro del Product Backlog (escala MoSCoW).

- No depende de una decisión pendiente del cliente que siga sin resolverse (por ejemplo, tarifa de arriendo o identificación de los 120 clientes activos).

- Cuenta con una estimación de esfuerzo acordada por el equipo (horas o story points).

- El equipo dispone de la información de referencia necesaria para comenzar (respuestas del cliente, diagramas de arquitectura, modelo de datos).

- Es lo suficientemente acotado como para completarse dentro de la duración del sprint.

## Aplicación al Sprint 2

Los ítems SB2-03 y SB2-04 (informe de arriendo e ingresos manuales) cumplen la DoR porque, aunque son nuevos, ya cuentan con una regla de negocio confirmada por escrito por el cliente (arriendo por día, por envase, con facturación mensual) y con un resultado esperado claro (una vista de wireframe).