PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

FPC Mobile

Sprint Review

Fase 2 — Desarrollo · Cierre del Sprint 2 (Diseño)

Equipo: Bastián Núñez · Nicolás Castillo · Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática — Duoc UC, sede San Joaquín

8 de octubre de 2026

# Datos generales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FPC Mobile — Proyecto APT, Capstone PTY4614 |
| Sprint | Sprint 2 — Diseño (planificado: 15 al 28 de septiembre de 2026) |
| Fecha | 8 de octubre de 2026 |
| Participantes | Bastián Núñez, Nicolás Castillo, Nicolás Cifuentes |
| Product Owner / Cliente | Jefe de FPC Servicios — validó los mockups |

# Objetivo del sprint (recordatorio)

Contar con los wireframes, los mockups de media fidelidad y un tema visual compartido para las pantallas principales de la aplicación móvil y la plataforma web, validados como base para iniciar el desarrollo en los sprints siguientes.

# Cambio de alcance durante el sprint

El proyecto dejó de considerar los ingresos de dinero y el arriendo: el sistema registrará únicamente los movimientos de los cilindros (carga, entrega y retiro) para mantener su trazabilidad. Por eso se retiró del sprint la tarea SB2-03 (wireframe del informe de arriendo del mes) y quedaron fuera del alcance las historias asociadas a arriendo e ingresos. El sprint pasó de 12 a 11 tareas activas y de 61 a 57 horas estimadas.

# Incremento entregado

| Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Mockups de la aplicación móvil | 8 pantallas de media fidelidad: login, inicio, carga de camión, escáner, entrega, retiro, historial y detalle del cilindro, más las confirmaciones de cada operación. | Terminado · validado por el cliente |
| Mockups de la plataforma web | 9 vistas de administración: inicio con indicadores, registro de operaciones, cilindros, clientes, camiones, usuarios, reportes, configuración y detalle de movimiento con historial del cilindro. | Terminado · validado por el cliente |
| Wireframe de la app móvil (PDF) | Esquema de baja fidelidad de las 8 pantallas y mapa de navegación, construido a partir del código ya implementado (Expo SDK 57 / React Native). Incluye la lista de brechas respecto de las aclaraciones del 24-09. | Terminado (25-09) |
| Guía Visual FPC Mobile (PDF) | Sistema de diseño: paleta, tipografía, espaciado, iconografía, 9 componentes y reglas de aplicación. Los tokens (tokens.ts) alimentan también la web, por lo que ambos frontends comparten la misma identidad. | Terminado (8-10) |
| Inicio del desarrollo del frontend | Una vez validados los mockups, el equipo comenzó a desarrollar el frontend de la plataforma web a partir del diseño aprobado. La app móvil ya tiene sus 8 pantallas implementadas con datos de ejemplo. | En curso |
| Plan y casos de prueba | 22 casos de prueba para los flujos del técnico. | Terminado |
| Acta de Sprint Planning, Sprint Backlog, DoR y DoD | Artefactos de planificación del sprint. | Terminado |

# ¿Se cumplió el objetivo del sprint?

Sí. Las 11 tareas activas del Sprint Backlog quedaron completas, los mockups de ambas plataformas fueron validados por el jefe de FPC Servicios y el equipo cuenta con un tema visual único como base para construir. Con el diseño aprobado, el equipo pasó directamente a desarrollar el frontend de la plataforma web, y la aplicación móvil ya tiene las ocho pantallas implementadas con datos de ejemplo, lo que adelanta trabajo de los sprints de desarrollo.

# Retroalimentación del cliente

- El jefe de FPC Servicios validó los mockups de la aplicación móvil y de la plataforma web.

- Quedó pendiente de su parte el envío de la lista de clientes, que no pudo entregar por motivos personales; por eso el backend y la base de datos comenzarán entre el Sprint 3 y el Sprint 4.

# Elementos que pasan al backlog / siguiente sprint

- Actualizar el Product Backlog, la Especificación de Requerimientos y las historias de usuario: retirar lo relacionado con arriendo e ingresos (por ejemplo HU-17, HU-23, el informe de arriendo y la tarifa diaria del modelo de datos).

- Ajustar el wireframe y los mockups donde aún aparece el arriendo, como la nota de arriendo de la pantalla Detalle del cilindro.

- Aplicar las brechas del wireframe: separar número de serie y código de barras, y agregar la elección de sucursal del cliente en entrega y retiro.

- Unificar el azul del icono de Android (#0B4A8F) con el azul corporativo (#0F4C9A), detectado en la Guía Visual.

- Terminar el frontend y dejarlo funcionando durante el Sprint 3.

- Iniciar el backend y la base de datos entre el Sprint 3 y el Sprint 4, una vez que el cliente entregue la lista de clientes.