# PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

# FPC Mobile

Product Backlog Inicial

Fase 1 — Definición del Proyecto

Equipo:

Bastián Núñez

Nicolás Castillo

Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática

Duoc UC, sede San Joaquín

9 de septiembre de 2026

# Product Backlog Inicial

El backlog integra tanto historias de usuario como elementos técnicos (PBI técnicos) indispensables para sostener la arquitectura definida (modelo de datos, seguridad y sincronización). La priorización usa la escala MoSCoW (Debe / Debería / Podría) y una estimación referencial en story points (escala tipo Fibonacci). El sprint sugerido sigue el plan de sprints definido en el documento de Arquitectura Técnica (sección 8).

| ID | Ítem del backlog | Tipo | Prioridad | Estim. | Sprint sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | HU-01 · Login técnico (app móvil) | Historia | Alta | 3 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-02 | HU-02 · Registrar carga de cilindros por escaneo | Historia | Alta | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-03 | HU-03 · Buscador de clientes | Historia | Alta | 3 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-04 | HU-04 · Registrar entrega de cilindros por escaneo | Historia | Alta | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-05 | HU-05 · Registrar retiro de cilindros vacíos | Historia | Alta | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-06 | HU-06 · Operación sin conexión (almacén local) | Historia | Alta | 8 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-07 | HU-07 · Sincronización automática por lotes (idempotente) | Historia | Alta | 8 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-08 | HU-08 · Indicador de pendientes de sincronización | Historia | Media | 3 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-09 | HU-09 · Descarga de catálogo al inicio de jornada | Historia | Alta | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-10 | PBI técnico · Modelo de datos (clientes, cilindros, movimientos, usuarios, camiones) | Técnica | Alta | 5 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-11 | PBI técnico · Políticas de Row Level Security por rol | Técnica | Alta | 5 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-12 | HU-10 · Visibilidad restringida por camión (técnico) | Historia | Alta | 3 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-13 | PBI técnico · Trigger de actualización de estado y tenedor del cilindro | Técnica | Alta | 3 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-14 | PBI técnico · Endpoint de sincronización por lotes | Técnica | Alta | 8 | Sprint 4 · Backend |
| PB-15 | HU-11 · Login administración/gerencia (plataforma web) | Historia | Alta | 2 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-16 | HU-12 · Mantenedor de clientes | Historia | Alta | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-17 | HU-13 · Mantenedor de cilindros | Historia | Alta | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-18 | HU-14 · Mantenedor de usuarios (rol y camión) | Historia | Alta | 3 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-19 | HU-15 · Tablero del día | Historia | Alta | 8 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-20 | HU-16 · Ficha de cilindro | Historia | Alta | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-21 | HU-17 · Ficha de cliente y arriendo devengado | Historia | Media | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-22 | PBI técnico · Suscripción Realtime sobre movimientos | Técnica | Media | 3 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-23 | HU-19 · Tablero en tiempo real | Historia | Media | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-24 | HU-18 · Corrección de movimientos con trazabilidad | Historia | Media | 3 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-25 | HU-20 · Vista de solo lectura para gerencia | Historia | Media | 2 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-26 | HU-21 · Alertas de cilindros con retención prolongada | Historia | Baja | 3 | Backlog / a priorizar |
| PB-27 | HU-22 · Exportación de informe de jornada | Historia | Baja | 3 | Backlog / a priorizar |
| PB-28 | PBI técnico · Prueba de modo avión (no duplicación de movimientos) | Técnica | Alta | 3 | Sprint 7 · Pruebas |

El orden de la tabla refleja la prioridad relativa dentro de cada sprint, de mayor a menor relevancia para el objetivo general del proyecto. El backlog se revisará y reordenará