PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

FPC Mobile

Especificación de Requerimientos, Historias de Usuario y Product Backlog Inicial

Fase 1 — Definición del Proyecto

Equipo: Bastián Núñez · Nicolás Castillo · Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática — Duoc UC, sede San Joaquín

9 de septiembre de 2026

Fuentes: Guía 1.5 de definición del Proyecto APT · Arquitectura técnica FPC Mobile · Informe de funcionamiento FPC Servicios · Transcripción de entrevista al jefe de FPC Servicios (09-09-2026)

# 1. Introducción y alcance

Este documento consolida la Especificación de Requerimientos, las Historias de Usuario y el Product Backlog Inicial del proyecto FPC Mobile, correspondientes a la Fase 1 (Definición del Proyecto) del Portafolio de Título.

La información se basa en la Guía 1.5 entregada al inicio del semestre y se complementa con los hallazgos obtenidos tras la entrevista realizada al jefe de FPC Servicios el 9 de septiembre de 2026, documentados en el Informe de Funcionamiento de FPC Servicios, su transcripción y el documento de Arquitectura Técnica elaborado a partir de esa entrevista.

Cambio de alcance respecto de la Guía 1.5

La Guía 1.5 contemplaba únicamente el desarrollo de una aplicación móvil. A partir de la entrevista con el jefe de FPC Servicios y del análisis de arquitectura, se determinó que la solución requiere dos frontends sobre un mismo backend: la aplicación móvil para el técnico en terreno y una plataforma web de administración para gestión, trazabilidad y tablero de control. Este cambio se informa formalmente en este documento y debe comunicarse al docente guía, actualizando también el plan de trabajo y la Carta Gantt de la Guía 1.5.

Nota: Los requerimientos, historias y elementos del backlog marcados como "Podría" (prioridad MoSCoW) corresponden a funcionalidades deseables que se incorporarán solo si el avance del proyecto lo permite.

# 2. Especificación de Requerimientos

Los requerimientos se agrupan según el módulo del sistema al que pertenecen: aplicación móvil (técnico), plataforma web (administración y gerencia) y backend/seguridad (transversal a ambos clientes).

## 2.1 Requerimientos funcionales — Aplicación móvil (técnico)

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir al técnico autenticarse con usuario y contraseña, accediendo únicamente al rol "técnico". | Debe |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar la carga de cilindros en el camión mediante escaneo de código QR. | Debe |
| RF-03 | El sistema debe permitir seleccionar un cliente desde una lista con buscador, sin ingreso manual de códigos. | Debe |
| RF-04 | El sistema debe permitir registrar la entrega de cilindros llenos a un cliente mediante escaneo. | Debe |
| RF-05 | El sistema debe permitir registrar el retiro de cilindros vacíos desde un cliente mediante escaneo. | Debe |
| RF-06 | El sistema debe permitir operar sin conexión a internet, almacenando los movimientos en el dispositivo. | Debe |
| RF-07 | El sistema debe sincronizar automáticamente los movimientos pendientes al recuperar conexión, sin duplicar registros. | Debe |
| RF-08 | El sistema debe mostrar al técnico un indicador de movimientos pendientes de sincronización. | Debería |
| RF-09 | El sistema debe descargar el catálogo de clientes y cilindros al inicio de la jornada para uso sin conexión. | Debe |
| RF-10 | El técnico solo debe poder ver los movimientos y cilindros asociados a su propio camión. | Debe |
| RF-11 | El técnico no debe poder editar ni eliminar movimientos ya registrados. | Debe |
| RF-12 | El sistema debe permitir registrar más de una carga en el mismo día sin eliminar cargas anteriores. | Debe |

## 2.2 Requerimientos funcionales — Plataforma web (administración y gerencia)

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-13 | El sistema debe permitir a administradores y gerentes autenticarse con usuario y contraseña. | Debe |
| RF-14 | El sistema debe permitir a un administrador crear, editar y eliminar clientes (incluyendo rubro y región). | Debe |
| RF-15 | El sistema debe permitir a un administrador crear y editar cilindros del parque completo (código, tipo de gas, capacidad). | Debe |
| RF-16 | El sistema debe permitir a un administrador asignar rol y camión a cada usuario. | Debe |
| RF-17 | El sistema debe mostrar un tablero del día con cilindros en cliente, en camión y en planta, y movimientos aún no sincronizados. | Debe |
| RF-18 | El sistema debe mostrar una ficha de cilindro con ubicación actual, tiempo en dicha ubicación e historial completo de movimientos. | Debe |
| RF-19 | El sistema debe mostrar una ficha de cliente con los cilindros activos en su poder y el arriendo devengado. | Debería |
| RF-20 | El sistema debe actualizarse en tiempo real al recibir nuevos movimientos, sin recargar la página. | Debería |
| RF-21 | El sistema debe permitir a un administrador corregir un movimiento erróneo, dejando registro de quién corrigió. | Debería |
| RF-22 | El sistema debe generar alertas para cilindros con más de N días en poder de un cliente. | Podría |
| RF-23 | El sistema debe permitir exportar un informe de jornada por camión a Excel o PDF. | Podría |

## 2.3 Requerimientos funcionales — Backend y seguridad (transversales)

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-24 | El sistema debe registrar en cada movimiento quién lo realizó, la fecha real del evento y la fecha de sincronización. | Debe |
| RF-25 | El sistema debe actualizar automáticamente el estado y tenedor actual de un cilindro al registrarse un movimiento que lo afecte. | Debe |
| RF-26 | El sistema debe restringir el acceso a los datos según el rol del usuario mediante políticas de seguridad a nivel de base de datos. | Debe |

## 2.4 Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad offline | La aplicación móvil debe permitir registrar movimientos sin conexión a internet, dado el reparto en la Sexta y Séptima Región. |
| RNF-02 | Confiabilidad | El reenvío de un lote de movimientos interrumpido no debe generar movimientos duplicados (idempotencia). |
| RNF-03 | Usabilidad | La interfaz móvil debe ser simple e intuitiva, operable por técnicos sin capacitación técnica avanzada. |
| RNF-04 | Seguridad | La autenticación y los permisos deben gestionarse de forma centralizada (Supabase Auth + Row Level Security), evitando duplicar reglas de seguridad en cada cliente. |
| RNF-05 | Rendimiento / experiencia | El tablero web debe reflejar los cambios de la operación en tiempo real, sin recarga manual. |
| RNF-06 | Compatibilidad de dispositivos | La aplicación móvil debe funcionar en los dispositivos que efectivamente utilicen los técnicos (a confirmar, ver supuestos). |
| RNF-07 | Mantenibilidad / escalabilidad | El modelo de datos debe permitir agregar camiones o clientes sin rediseñar el sistema. |
| RNF-08 | Trazabilidad / integridad | Todo movimiento registrado debe quedar almacenado de forma permanente y no editable por el rol técnico. |

## 2.5 Supuestos, restricciones y preguntas pendientes

Las siguientes preguntas quedaron abiertas tras la entrevista con el jefe de FPC Servicios y deben resolverse antes o durante el sprint de requerimientos, ya que pueden afectar el modelo de datos o el alcance:

- El alcance se amplía respecto de la Guía 1.5 original (que consideraba solo la aplicación móvil) al incorporar una plataforma web de administración, a partir de lo levantado en la entrevista con el jefe de FPC Servicios. Este cambio debe informarse al docente.

- Se asume un solo camión de distribución para efectos del proyecto; el modelo de datos deja abierta la incorporación de más camiones.

- Pendiente confirmar si los cilindros ya cuentan con un código impreso por Linde o si es necesario rotular el parque completo.

- Pendiente definir el método exacto de cálculo del arriendo (fecha simple desde la entrega, o tarifas diferenciadas por tipo de cilindro y cliente).

- Pendiente conocer el número real de clientes activos y de entregas por semana, lo que puede afectar la estrategia de descarga del catálogo en el dispositivo móvil.

- Pendiente confirmar qué dispositivos usarán los técnicos en terreno, ya que condiciona la elección tecnológica del frontend móvil.

- Pendiente confirmar cómo se registra hoy la operación (papel, planilla u otro sistema), información útil para la carga inicial de datos.

# 3. Historias de Usuario

Las historias se organizan por actor/rol del sistema: técnico (aplicación móvil), administrador y gerente (plataforma web).

## 3.1 Técnico (aplicación móvil)

### HU-01 — Técnico

Como técnico, quiero iniciar sesión en la aplicación móvil, para acceder solo a la información de mi camión y mi jornada.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita usuario y contraseña.

- Con credenciales válidas, el técnico accede a su panel de trabajo.

- Con credenciales inválidas, se muestra un mensaje de error.

### HU-02 — Técnico

Como técnico, quiero escanear los cilindros que subo al camión, para registrar la carga del día sin digitar códigos manualmente.

Criterios de aceptación:

- Al escanear un código válido, el cilindro se agrega a la lista de carga.

- Si el código no corresponde a un cilindro registrado, se muestra un error.

- Puedo registrar más de una carga en el mismo día sin eliminar cargas anteriores.

### HU-03 — Técnico

Como técnico, quiero seleccionar un cliente desde una lista con buscador, para registrar una entrega sin ingresar datos manualmente.

Criterios de aceptación:

- El buscador filtra clientes por nombre a medida que escribo.

- Solo se muestran clientes activos.

### HU-04 — Técnico

Como técnico, quiero escanear los cilindros que entrego a un cliente, para registrar la entrega y asociarlos a ese cliente.

Criterios de aceptación:

- Al confirmar la entrega, el estado del cilindro cambia a "en cliente".

- Se registra la fecha y hora real en que ocurrió el evento.

### HU-05 — Técnico

Como técnico, quiero escanear los cilindros vacíos que retiro de un cliente, para cerrar el ciclo y detener el cálculo de arriendo.

Criterios de aceptación:

- Al confirmar el retiro, el cilindro deja de estar asociado al cliente.

- El movimiento queda registrado con fecha y hora del evento.

### HU-06 — Técnico

Como técnico, quiero que la aplicación funcione sin conexión a internet, para poder seguir trabajando en zonas sin señal de la Sexta y Séptima Región.

Criterios de aceptación:

- Los movimientos se guardan en el dispositivo cuando no hay conexión.

- La aplicación no bloquea al técnico ni le impide continuar trabajando sin señal.

### HU-07 — Técnico

Como técnico, quiero que mis movimientos pendientes se envíen automáticamente al recuperar señal, para no tener que hacerlo manualmente.

Criterios de aceptación:

- Al detectar conexión, la app envía los movimientos pendientes en lote.

- Reintentar un envío interrumpido no genera movimientos duplicados (uso de identificador único generado en el teléfono).

### HU-08 — Técnico

Como técnico, quiero ver cuántos movimientos tengo pendientes de sincronizar, para saber si mi jornada ya llegó al servidor.

Criterios de aceptación:

- La interfaz muestra un indicador visible con la cantidad de movimientos pendientes.

### HU-09 — Técnico

Como técnico, quiero descargar el catálogo de clientes y cilindros al inicio de mi jornada, para poder trabajar sin conexión el resto del día.

Criterios de aceptación:

- Al iniciar sesión con señal, se descarga el catálogo vigente de clientes y cilindros.

### HU-10 — Técnico

Como técnico, quiero ver solo los movimientos y cilindros de mi propio camión, para no confundirme con información de otras rutas.

Criterios de aceptación:

- El sistema filtra la información mostrada según el camión asignado al usuario autenticado.

## 3.2 Administrador (plataforma web)

### HU-11 — Administrador

Como administrador, quiero iniciar sesión en la plataforma web, para gestionar la operación con mis permisos correspondientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita usuario y contraseña.

- El acceso otorgado corresponde al rol "admin".

### HU-12 — Administrador

Como administrador, quiero crear, editar y eliminar clientes (incluyendo rubro y región), para mantener actualizada la cartera de FPC Servicios.

Criterios de aceptación:

- Puedo registrar un nuevo cliente con nombre, RUT, dirección, región y rubro.

- Puedo editar o dar de baja un cliente existente.

### HU-13 — Administrador

Como administrador, quiero dar de alta y editar cilindros del parque completo, para mantener actualizado el inventario de activos.

Criterios de aceptación:

- Puedo registrar un cilindro con código, tipo de gas y capacidad.

- Puedo editar los datos de un cilindro existente.

### HU-14 — Administrador

Como administrador, quiero asignar rol y camión a cada usuario, para controlar qué información puede ver y qué acciones puede realizar.

Criterios de aceptación:

- Puedo asignar uno de los roles definidos (técnico, admin, gerente).

- Puedo asociar un técnico a un camión específico.

### HU-15 — Administrador

Como administrador, quiero ver un tablero del día con los cilindros en camión, en cliente y en planta, para conocer el estado general de la operación.

Criterios de aceptación:

- El tablero muestra entregas y retiros del día.

- El tablero indica los movimientos aún no sincronizados desde el móvil.

### HU-16 — Administrador

Como administrador, quiero ver la ficha completa de un cilindro, para resolver dudas o reclamos de clientes.

Criterios de aceptación:

- La ficha muestra ubicación actual, tiempo en dicha ubicación e historial completo de movimientos.

### HU-17 — Administrador

Como administrador, quiero ver la ficha de un cliente con sus cilindros activos y el arriendo devengado, para gestionar el cobro.

Criterios de aceptación:

- La ficha muestra los cilindros actualmente en poder del cliente y el tiempo transcurrido desde la entrega.

### HU-18 — Administrador

Como administrador, quiero corregir un movimiento mal registrado, quedando constancia de quién hizo la corrección, para mantener la confiabilidad del historial.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar un movimiento existente solo desde el rol admin.

- Queda registrado el usuario y la fecha de la corrección.

### HU-19 — Administrador

Como administrador, quiero que el tablero se actualice en tiempo real, para no depender de recargar la página manualmente.

Criterios de aceptación:

- Al registrarse un nuevo movimiento, el tablero refleja el cambio sin recarga.

## 3.3 Gerente (plataforma web)

### HU-20 — Gerente

Como gerente, quiero consultar la operación completa en modo solo lectura, para supervisar el funcionamiento sin poder modificar datos.

Criterios de aceptación:

- El rol gerente accede a las mismas vistas que administración, sin botones de edición.

### HU-21 — Gerente

Como gerente, quiero recibir alertas de cilindros con muchos días en poder de un cliente, para anticipar problemas de devolución.

Criterios de aceptación:

- El sistema destaca cilindros que superan un número de días configurable en poder de un cliente.

### HU-22 — Gerente / Administrador

Como gerente o administrador, quiero exportar un informe de jornada por camión, para compartirlo con otras áreas de la empresa.

Criterios de aceptación:

- El informe puede exportarse en formato Excel o PDF.

- El informe incluye cilindros cargados versus entregados por camión y jornada.

# 4. Product Backlog Inicial

El backlog integra tanto historias de usuario como elementos técnicos (PBI técnicos) indispensables para sostener la arquitectura definida (modelo de datos, seguridad y sincronización). La priorización usa la escala MoSCoW (Debe / Debería / Podría) y una estimación referencial en story points (escala tipo Fibonacci). El sprint sugerido sigue el plan de sprints definido en el documento de Arquitectura Técnica (sección 8).

| ID | Ítem del backlog | Tipo | Prioridad | Estim. | Sprint sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | HU-01 · Login técnico (app móvil) | Historia | Debe | 3 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-02 | HU-02 · Registrar carga de cilindros por escaneo | Historia | Debe | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-03 | HU-03 · Buscador de clientes | Historia | Debe | 3 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-04 | HU-04 · Registrar entrega de cilindros por escaneo | Historia | Debe | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-05 | HU-05 · Registrar retiro de cilindros vacíos | Historia | Debe | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-06 | HU-06 · Operación sin conexión (almacén local) | Historia | Debe | 8 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-07 | HU-07 · Sincronización automática por lotes (idempotente) | Historia | Debe | 8 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-08 | HU-08 · Indicador de pendientes de sincronización | Historia | Debería | 3 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-09 | HU-09 · Descarga de catálogo al inicio de jornada | Historia | Debe | 5 | Sprint 5 · Móvil |
| PB-10 | PBI técnico · Modelo de datos (clientes, cilindros, movimientos, usuarios, camiones) | Técnica | Debe | 5 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-11 | PBI técnico · Políticas de Row Level Security por rol | Técnica | Debe | 5 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-12 | HU-10 · Visibilidad restringida por camión (técnico) | Historia | Debe | 3 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-13 | PBI técnico · Trigger de actualización de estado y tenedor del cilindro | Técnica | Debe | 3 | Sprint 3 · Base de datos |
| PB-14 | PBI técnico · Endpoint de sincronización por lotes | Técnica | Debe | 8 | Sprint 4 · Backend |
| PB-15 | HU-11 · Login administración/gerencia (plataforma web) | Historia | Debe | 2 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-16 | HU-12 · Mantenedor de clientes | Historia | Debe | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-17 | HU-13 · Mantenedor de cilindros | Historia | Debe | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-18 | HU-14 · Mantenedor de usuarios (rol y camión) | Historia | Debe | 3 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-19 | HU-15 · Tablero del día | Historia | Debe | 8 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-20 | HU-16 · Ficha de cilindro | Historia | Debe | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-21 | HU-17 · Ficha de cliente y arriendo devengado | Historia | Debería | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-22 | PBI técnico · Suscripción Realtime sobre movimientos | Técnica | Debería | 3 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-23 | HU-19 · Tablero en tiempo real | Historia | Debería | 5 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-24 | HU-18 · Corrección de movimientos con trazabilidad | Historia | Debería | 3 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-25 | HU-20 · Vista de solo lectura para gerencia | Historia | Debería | 2 | Sprint 6 · Plataforma web |
| PB-26 | HU-21 · Alertas de cilindros con retención prolongada | Historia | Podría | 3 | Backlog / a priorizar |
| PB-27 | HU-22 · Exportación de informe de jornada | Historia | Podría | 3 | Backlog / a priorizar |
| PB-28 | PBI técnico · Prueba de modo avión (no duplicación de movimientos) | Técnica | Debe | 3 | Sprint 7 · Pruebas |

El orden de la tabla refleja la prioridad relativa dentro de cada sprint, de mayor a menor relevancia para el objetivo general del proyecto. El backlog se revisará y reordenará al inicio de cada sprint (Sprint Planning), conforme a la metodología Scrum declarada en la Guía 1.5.

## 4.1 Próximos pasos

- Validar la especificación de requerimientos y las historias de usuario con el jefe de FPC Servicios, quien ofreció revisar el informe (canal de validación ya establecido).

- Resolver las preguntas pendientes de la sección 2.5 durante el Sprint 1 (Requerimientos), antes de cerrar el modelo de datos definitivo.

- Refinar la estimación en story points junto con todo el equipo en la primera sesión de Sprint Planning.

- Informar al docente guía el cambio de alcance (incorporación de la plataforma web) y actualizar la Guía 1.5 y la Carta Gantt.