PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614

FPC Mobile

Sprint Review

Fase 2 — Desarrollo · Cierre del Sprint 1 (Requerimientos)

Equipo: Bastián Núñez · Nicolás Castillo · Nicolás Cifuentes

Ingeniería en Informática — Duoc UC, sede San Joaquín

15 de septiembre de 2026

# Datos generales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FPC Mobile — Proyecto APT, Capstone PTY4614 |
| Sprint revisado | Sprint 1 — Requerimientos |
| Fecha de la revisión | 15 de septiembre de 2026 |
| Participantes | Bastián Núñez, Nicolás Castillo, Nicolás Cifuentes |
| Product Owner / Cliente | Jefe de FPC Servicios (retroalimentación recibida por audio y por escrito; validación formal del paquete completo aún pendiente de enviar) |

# Objetivo del sprint (recordatorio)

Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de FPC Mobile, validando el alcance directamente con el cliente, y dejar una primera versión de la arquitectura técnica, las historias de usuario y el Product Backlog Inicial.

# Incremento entregado

Documentos y artefactos completados durante el sprint, disponibles en el Drive del equipo:

| Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Informe de Funcionamiento de FPC Servicios | Análisis del negocio del cliente a partir de la entrevista de audio. | Terminado |
| Transcripción del audio del jefe de FPC Servicios | Base de evidencia de la entrevista (09-09). | Terminado |
| Respuestas escritas del jefe de FPC Servicios | Resolución de las 6 preguntas pendientes de la Fase 1 (11-09). | Terminado |
| Tabla de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 26 RF + 8 RNF formalizados en planilla. | Terminado |
| Historias de Usuario | 22 historias con criterios de aceptación, por rol. | Terminado |
| Product Backlog Inicial | Historias y PBI técnicos priorizados en MoSCoW. | Terminado |
| Arquitectura Técnica FPC Mobile | Modelo de datos, roles y RLS, sincronización offline; actualizada el 14-09 con dimensionamiento real y migración desde KAME ONE. | Terminado (2 versiones) |
| FPC_Mobile_Fase1_Requerimientos_HU_Backlog.docx | Documento consolidado de requerimientos, historias y backlog para el portafolio. | Terminado |

# ¿Se cumplió el objetivo del sprint?

Sí, con un matiz. El equipo obtuvo información directa y confiable del cliente (audio del 9-09 y respuestas escritas del 11-09, incluyendo el export del maestro de fichas de KAME ONE), y con eso cerró una versión sólida de los requerimientos, las historias de usuario, el backlog y la arquitectura. Lo único que queda abierto es el paso final de validación formal: enviar el paquete de documentos ya consolidado al jefe de FPC Servicios para su revisión explícita, algo que él mismo ofreció hacer y que no debe darse por hecho solo porque ya respondió las preguntas previas.

# Retroalimentación del stakeholder

- Positiva e informal, recibida en el proceso: el jefe de FPC Servicios respondió con detalle las seis preguntas pendientes y entregó un insumo adicional no solicitado explícitamente (el export de KAME ONE), lo que permitió profundizar el modelo de datos más allá de lo previsto.

- Pendiente: no se ha recibido una validación formal sobre el documento de requerimientos y la arquitectura ya consolidados. Se traspasa como acción abierta al inicio del Sprint 2.

# Elementos que pasan al backlog / siguiente sprint

- Enviar el paquete de documentos de Fase 1 al jefe de FPC Servicios para su validación formal.

- Incorporar al Product Backlog las historias nuevas detectadas en la arquitectura actualizada: informe de arriendo del mes (HU-23) e ingresos manuales (HU-24).

- Cerrar las decisiones pendientes que dependen del cliente: tratamiento de paquetes como unidad rastreable, estructura de la tarifa de arriendo, identificación de los 120 clientes activos, identificador de cilindros sin código de barras, y confirmación del tercer vehículo.